# Kế Hoạch Kiểm Thử

# cho

# Hệ thống mua sắm trực tuyên OSS (The Online Shopping System)

Phiên bản 1.0

Giảng viên hướng dẫn:

Thực hiện bởi:

Mã lớp:

Mục lục

I.GIỚI THIỆU	4

1.1 Mục đích	4

1.2 Tổng quan	4

1.3 Phạm vi	4

1.4 Định nghĩa các từ viết tắt được sử dụng	5

1.5 Những người sử dụng tài liệu này:	5

II.LỊCH TRÌNH CÔNG VIỆC	5

III.NHỮNG YÊU CẦU VỀ TÀI NGUYÊN	5

3.1 Phần cứng	5

3.2 Phần mềm	5

3.3 Công cụ kiểm thử	6

3.4 Môi trường kiểm thử	6

3.5 Nhân sự	6

IV. PHẠM VI KIỂM THỬ	6

4.1 Những chức năng được kiểm thử:	6

4.2 Các chức năng không được kiểm thử:	7

4.3 Các phi chức năng được kiểm thử	8

4.3.1 Những yêu cầu được đặt ra:	8

4.3.2 Những phi tính năng sẽ được kiểm tra:	8

V. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ	8

5.1 Các giai đoạn kiểm thử	8

5.2 Các loại kiểm thử	8

5.2.1 Kiểm thử chức năng	8

5.2.2 Kiểm thử phi chức năng	9

VI. TIÊU CHÍ KIỂM THỬ THÀNH CÔNG/THẤT BẠI	9

VII. TIÊU CHÍ ĐÌNH CHỈ VÀ YÊU CẦU BẮT ĐẦU LẠI	10

VII. QUẢN LÝ LỖI	10

8.1 Phân loại lỗi:	10

8.2 Quy trình xử lý lỗi	10

Phiên bản tài liệu

| Tên | Ngày | Nội dung cập nhật | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên bản 1.0 | 21/09/2024 | Khởi tạo tài liệu | 1.0 |

# I.GIỚI THIỆU

## 1.1 Mục đích

- Tài liệu kế hoạch kiểm thử này đưa ra các mục đích sau:

  - Xác định thông tin cơ bản về dự án và các thành phần chức năng được kiểm thử và không được kiểm thử

  - Liệt kê những yêu cầu cho việc kiểm thử (Test Requirements)

  - Liệt kê những chiến lược kiểm thử nên được sử dụng

  - Ước lượng những yêu cầu về tài nguyên và chi phí cho việc kiểm thử

  - Liệt kê những tài liệu được lập sau khi hoàn thành việc kiểm thử

## 1.2 Tổng quan

- Hệ thống Mua sắm Trực tuyến (OSS) là nền tảng thương mại điện tử cung cấp trải nghiệm mua sắm tiện lợi và an toàn. OSS cho phép khách hàng dễ dàng duyệt sản phẩm, đăng ký, đăng nhập và thanh toán qua nhiều phương thức khác nhau. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ chủ cửa hàng quản lý sản phẩm, đơn hàng và báo cáo doanh thu. Với giao diện thân thiện và tính năng phong phú, OSS hướng tới việc tạo ra một môi trường mua sắm trực tuyến hiệu quả cho cả khách hàng và chủ cửa hàng.

## 1.3 Phạm vi

OSS là một nền tảng được phát triển nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm trực tuyến thuận tiện và an toàn cho người dùng. Để đảm bảo OSS hoạt động hiệu quả và đáp ứng đầy đủ yêu cầu, quá trình kiểm thử sẽ sử dụng phương pháp kiểm thử "hộp đen", tập trung vào ba mức độ chính: Integration Test, System Test, và Acceptance Test.

- Integration Test: Giai đoạn này sẽ kiểm tra sự tích hợp giữa các thành phần của hệ thống. Mục tiêu chính là phát hiện các lỗi giao tiếp giữa các module riêng lẻ. Việc tích hợp những thành phần này vào một hệ thống hoàn chỉnh là cần thiết để đảm bảo chúng hoạt động đồng bộ, không gây ra lỗi khi tương tác với nhau. Quá trình kiểm thử sẽ tập trung vào đầu vào và đầu ra giữa các module mà không cần biết cách hoạt động bên trong.

- System Test: Sau khi hoàn thành kiểm thử tích hợp, hệ thống OSS sẽ trải qua kiểm thử mức hệ thống. Ở giai đoạn này, kiểm thử hộp đen được sử dụng để xác minh rằng toàn bộ ứng dụng hoạt động đúng theo các yêu cầu chức năng và phi chức năng. Điều này bao gồm đánh giá hiệu suất, độ tin cậy, …. Mục tiêu là đảm bảo tất cả các khía cạnh của sản phẩm đều đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao.

- Acceptance Test: Cuối cùng, kiểm thử chấp nhận sẽ được thực hiện với sự tham gia của khách hàng hoặc đại diện của họ. Mục đích là xác nhận rằng hệ thống đáp ứng tất cả các yêu cầu đã thỏa thuận và sẵn sàng đưa vào sử dụng. Đây là bước quyết định việc khách hàng có hài lòng và chấp nhận sản phẩm hay không, đồng thời đảm bảo sản phẩm thỏa mãn các tiêu chí được đặt ra.

## 1.4 Định nghĩa các từ viết tắt được sử dụng

| Thuật ngữ | Định nghĩa |
| --- | --- |
| OSS | Tên của hệ thống mua sắm trực tuyến |

## 1.5 Những người sử dụng tài liệu này:

- Tài liệu sẽ được sử dụng bởi Test Manager, Test Designer và Tester

# II.LỊCH TRÌNH CÔNG VIỆC

| Milestone | Deliverables | Duration | Start Date | End Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cài đặt các phần mềm liên quan | Các phần mềm được sử dụng | 1 ngày |  |  |
| Lập kế hoạch kiểm thử | Tài liệu Test Plan | 2 ngày |  |  |
| Thiết kế Testcase | Tài liệu Testcase | 2 ngày |  |  |
| Tiến hành kiểm thử | Tài liệu Tetstcase | 2 ngày |  |  |
| Ghi nhận kết quả và đánh giá kiểm thử | Tài liệu Tetstcase | 2 ngày |  |  |

# III.NHỮNG YÊU CẦU VỀ TÀI NGUYÊN

## 3.1 Phần cứng

Yêu cầu: Máy tính có kết nối mạng Internet

| CPU | RAM | SDD | Architecture |
| --- | --- | --- | --- |
| Intel Core i5-1135G7 2.4GHz | 16 GB | 512 GB | 64 bit |

## 3.2 Phần mềm

| Tên phần mềm | Phiên bản | Loại |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Edge | Tất cả các phiên bản có thể | Trình duyệt web |
| Google Chrome |  |  |
| Cốc Cốc |  |  |
| Mozilla Firefox |  |  |
| Microsoft Windows | 11 | Hệ điều hành |
| SQL Server | Studio 19 | Database |
| Xampp | 8.0.30 | Web Server |

## 3.3 Công cụ kiểm thử

| Hoạt động | Công cụ | Nhà cung cấp | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý Test Case | Microsoft Office Excel | Microsoft | 2019 |
| Quản lý Configuration | Microsoft Office Word | Microsoft | 2019 |
| Quản lý lỗi | Microsoft Office Excel | Microsoft | 2019 |

## 3.4 Môi trường kiểm thử

+ Máy tính có kết nối mạng Interner để có thể truy cập vào hệ thống OSS

+ Các chức năng của hệ thống trên các trình duyệt Chrome, Edge, Cốc Cốc, Firefox với đa dạng các phiên bản và sử dụng dữ liệu từ SQL Server và Web Server từ Xampp

## 3.5 Nhân sự

| STT | Công việc | Nhân sự |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý quá trình kiểm thử. | Nguyễn Đức Minh |
| 2 | Chuẩn bị chương trình. |  |
| 3 | Chuẩn bị tài liệu. |  |
| 4 | Chứng kiến quá trình kiểm thử. |  |
| 5 | Kiểm tra kết quả kiểm thử. |  |
| 6 | Giải quyết các hiện tượng bất thường được phát hiện. |  |

# IV. PHẠM VI KIỂM THỬ

## 4.1 Những chức năng được kiểm thử:

- Khách hàng:

- Kiểm thử chức năng đăng ký:

- Kiểm thử đăng ký bằng email và mật khẩu hợp lệ.

- Kiểm thử đăng ký bằng tài khoản Google.

- Kiểm thử chỉnh sửa thông tin tài khoản sau khi đăng ký.

- Kiểm thử chức năng đăng nhập:

- Kiểm thử đăng nhập bằng email và mật khẩu hợp lệ.

- Kiểm thử đăng nhập bằng Google Account.

- Kiểm thử giỏ hàng:

- Kiểm thử thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

- Kiểm thử xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.

- Kiểm thử thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.

- Kiểm thử đặt hàng và hủy đơn hàng từ giỏ hàng.

- Kiểm thử thanh toán:

- Kiểm thử thanh toán bằng tiền mặt.

- Kiểm thử thanh toán bằng ví điện tử.

- Kiểm thử thanh toán bằng thẻ tín dụng.

- Kiểm thử chức năng đăng xuất:

- Kiểm thử đăng xuất sau khi đặt hàng.

- Kiểm thử đăng xuất sau khi duyệt qua sản phẩm.

- Kiểm thử báo cáo và hóa đơn:

- Kiểm thử việc tạo và gửi hóa đơn qua email cho khách hàng.

- Cửa hàng:

- Quản lý sản phẩm:

- Kiểm thử thêm sản phẩm mới với đầy đủ thông tin (tên, giá, mô tả, hình ảnh, số lượng).

- Kiểm thử chỉnh sửa thông tin sản phẩm (thay đổi giá, mô tả, hình ảnh, số lượng).

- Kiểm thử xóa sản phẩm khỏi danh sách.

- Kiểm thử khả năng tìm kiếm và lọc sản phẩm dựa trên tên, giá, loại sản phẩm.

- Quản lý đơn hàng:

- Kiểm thử xem danh sách đơn hàng hiện tại của khách hàng.

- Kiểm thử cập nhật trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đã giao hàng, đã hủy).

- Kiểm thử tìm kiếm và lọc đơn hàng theo trạng thái hoặc ngày tháng.

- Báo cáo doanh thu:

- Kiểm thử xem báo cáo doanh thu theo ngày, tháng, năm.

- Kiểm thử xuất báo cáo doanh thu dưới dạng file PDF, Excel.

- Kiểm thử xem chi tiết doanh thu theo sản phẩm hoặc loại sản phẩm.

- Quản lý tài khoản và quyền truy cập:

- Kiểm thử chỉnh sửa thông tin tài khoản chủ cửa hàng (tên, email, mật khẩu).

- Kiểm thử phân quyền cho nhân viên quản lý (nếu hệ thống có hỗ trợ).

- Kiểm thử thay đổi vai trò và quyền hạn cho nhân viên.

## 4.2 Các chức năng không được kiểm thử:

- Người dùng:

- Loại sản phẩm: là chức năng giúp người dùng xem sản phẩm của website theo loại nên đây cũng là một chức năng đơn giản không cần kiểm thử.

- Liên hệ: là chức năng giúp người dùng liên hệ với công ty, là chức năng đơn giản nên không cần kiểm thử.

- Xem đánh giá: chức năng này không có dữ liệu nhập vào và xử lý đơn giản nên không kiểm thử.

- Chọn số lượng sản phẩm: Là 1 chức năng đơn giản nên không cần kiểm thử

- Cửa hàng:

- Quản lý đánh giá sản phẩm: Chức năng không có dữ liệu nhập vào nên không kiểm thử

## 4.3 Các phi chức năng được kiểm thử

### 4.3.1 Những yêu cầu được đặt ra:

- Hệ thống chạy ổn định trên nhiều trình duyệt khác nhau: IE8, Firefox, Chrome, Safari, …

- Không treo trang, các trang không chứa link chết, link hỏng

- Màn hình hiển thị không bị vỡ, tương thích với nhiều loại màn hình khác nhau (responsive)

### 4.3.2 Những phi chức năng sẽ được kiểm tra:

- Kiểm thử tính bảo mật:

- Đây là kiểm thử phi chức năng nhằm đảm bảo rằng hệ thống có đủ cơ chế bảo vệ thông tin nhạy cảm của người dùng, như thông tin đăng nhập và thanh toán.

- Kiểm thử tính khả dụng và trải nghiệm người dùng:

- Kiểm thử này đánh giá mức độ thân thiện của giao diện và khả năng sử dụng của hệ thống, một yếu tố phi chức năng liên quan đến trải nghiệm người dùng (UX).

- Kiểm thử tích hợp với dịch vụ bên ngoài:

- Kiểm thử này liên quan đến khả năng tương thích và tích hợp của hệ thống với các dịch vụ khác như thanh toán hoặc hệ thống email, đây cũng là một phần của kiểm thử phi chức năng, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng cách trong các môi trường kết nối với dịch vụ khác.

# V. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ

## 5.1 Các giai đoạn kiểm thử

## 5.2 Các loại kiểm thử

### 5.2.1 Kiểm thử chức năng

| Mục đích | - Đảm bảo các chức năng được kiểm tra hoạt động chính xác theo đặc tả yêu cầu |
| --- | --- |
| Kỹ thuật | Sử dụng kỹ thuật kiểm thử "hộp đen" để thực thi tất cả các trường hợp có thể có cho từng nhóm chức năng. Cả dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ sẽ được áp dụng nhằm xác định: - Kết quả mong đợi khi dữ liệu hợp lệ được sử dụng. - Thông báo lỗi hoặc cảnh báo phù hợp khi dữ liệu không hợp lệ được sử dụng. |
| Tiêu chuẩn dừng | - Tất cả các testcase đã được thiết kế đều được thực thi. - Tất cả các lỗi tìm thấy đều được ghi nhận lý do rõ ràng để có thể giúp cho developer khắc phục. |
| Phụ trách | Test Designer / Tester |
| Cách kiểm thử | - Kiểm thử thủ công, tuần tự theo các bước được định nghĩa trong testcase |
| Xử lý ngoại lệ | - Liệt kê tất cả các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực thi kiểm thử. |

### 5.2.2 Kiểm thử phi chức năng

| Mục đích | - Đảm bảo các hệ thống hoạt động tốt, đảm bảo các yêu cầu phi chức năng đã được định nghĩa. |
| --- | --- |
| Kỹ thuật | - Kiểm tra tất các màn hình trên các trình duyệt được hỗ trợ |
| Tiêu chuẩn dừng | - Hệ thống đáp ứng tất cả các yêu cầu phi chức năng đã được định nghĩa |
| Phụ trách | - Test Designer / Tester |
| Cách kiểm thử | - Kiểm thử thủ công, tuần tự theo các bước được định nghĩa trong testcase trên nhiều màn hình và trình duyệt khác nhau. |
| Xử lý ngoại lệ | - Liệt kê tất cả các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực thi kiểm thử. |

# VI. TIÊU CHÍ KIỂM THỬ THÀNH CÔNG/THẤT BẠI

- Hệ thống chạy ổn định trên các trình duyệt khác nhau (Edge, Chrome, Cốc Cốc, FireFox ở nhiều phiên bản)

- Tiêu chí kiểm thử thành công khi kết quả kiểm thử giống với kết quả mong muốn trước đó.

- Tiêu chí kiểm thử thất bại khi kết quả thực tế của kiểm thử khác với kết quả mong muốn hoặc không có kết quả.

# VII. TIÊU CHÍ ĐÌNH CHỈ VÀ YÊU CẦU BẮT ĐẦU LẠI

- Khi tỷ lệ trường hợp kiểm thử không thành công ở mức 40% sẽ yêu cầu đình chỉ việc kiểm thử và điều chỉnh kế hoạch kiểm thử (Test Plan) để cải thiện chất lượng kiểm thử và đảm bảo rằng mục tiêu của dự án được đạt được một cách hiệu quả.

# VII. QUẢN LÝ LỖI

## 8.1 Phân loại lỗi:

| Mức độ | Đặc tả lỗi |
| --- | --- |
| Critical | - Hệ thống không thể xử lý thanh toán, dẫn đến người dùng không thể hoàn thành đơn hàng. - Dữ liệu khách hàng hoặc thanh toán bị rò rỉ, gây ra vi phạm bảo mật nghiêm trọng. - Hệ thống không khởi động được hoặc sập ngay sau khi đăng nhập. |
| High | - Khách hàng không thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc không thể cập nhật giỏ hàng. - Lỗi trong quá trình đăng ký hoặc đăng nhập khiến người dùng không thể truy cập tài khoản. - Các báo cáo doanh thu hoặc dữ liệu đơn hàng bị hiển thị sai. |
| Medium | - Thời gian tải trang chậm hơn bình thường, ảnh hưởng đến trải nghiệm duyệt sản phẩm. - Hệ thống gửi email xác nhận trễ hoặc bị gián đoạn. - Giao diện hiển thị sai một phần, như thiếu hình ảnh sản phẩm hoặc thông tin không đúng định dạng. |
| Low | - Lỗi chính tả hoặc lỗi văn bản trong giao diện người dùng. - Các biểu tượng hoặc hình ảnh không được hiển thị đúng cách nhưng không ảnh hưởng đến chức năng chính. - Màu sắc, font chữ hoặc bố cục giao diện không đồng nhất. |

## 8.2 Quy trình xử lý lỗi

- Phá hiện lỗi trước khi người dùng cuối phát hiện ra nó

- Phân loại lỗi theo các mức độ để dev ưu tiên các nhiệm vụ

- Xử lý và khắc phục lỗi

- Tester xác minh các lỗi đã được sửa thực sự chưa

- Khi bug được Tester xác nhận đã được khác phục, quy trình xử lý sự cố kết thúc