# Kế Hoạch Kiểm Thử

# cho

# Website Thương Mại Điện Tử

# Mua Bán Thiết Bị Cầm Tay

Phiên bản 1.0

Giáo viên hướng dẫn:

Ths. GVC Võ Huỳnh Trâm

Thực hiện bởi:

Phạm Ngọc Long Phi – B1400781

Ngày hoàn thành: 10/11/2018

Mục Lục

1.	Giới thiệu	1

1.1	Mục tiêu	1

1.2	Phạm vi	1

1.3	Bảng chú giải thuật ngữ	2

1.4	Tài liệu tham khảo	2

2.	Chi tiết kế hoạch kiểm thử	2

2.1	Các tính năng sẽ được kiểm thử	2

2.2	Các tính năng sẽ không được kiểm thử	3

2.3	Cách tiếp cận	3

2.4	Tiêu chí kiểm thử thành công / thất bại	3

2.5	Tiêu chí đình chỉ và yêu cầu bắt đầu lại	4

2.6	Sản phẩm bàn giao của kiểm thử	4

3.	Quản lý kiểm thử	4

3.1	Các hoạt động / công việc được lập kế hoạch; sự tiến hành kiểm thử	4

3.2	Môi trường	4

3.2.1	Phần cứng	4

3.2.2	Phần mềm	5

3.3	Trách nhiệm và quyền hạn	5

3.4	Giao tiếp giữa các nhóm liên quan	5

3.5	Tài nguyên và sự cấp phát chúng	5

3.6	Huấn luyện	6

3.7	Kế hoạch, dự đoán và chi phí	6

3.8	Các rủi ro	6

Theo dõi phiên bản tài liệu

| Tên | Ngày | Lý do thay đổi | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên bản 1.0 | 11/11/2018 | Khởi tạo tài liệu | 1.0 |

# Giới thiệu

## Mục tiêu

- Kế hoạch kiểm thử nhằm xác minh các lỗi (có xảy ra hay không) của chương trình.

- Bao gồm các hoạt động đảm bảo rằng phần mềm đã thực hiện đúng chức năng được đặc tả và yêu cầu của người sử dụng.

- Đảm bảo tính hoàn thiện của phần mềm trước khi bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

- Nhằm xác minh và thẩm định các hoạt động đúng với yêu cầu đã đề ra.

## Phạm vi

- Hệ thống bán hàng trực tuyến qua internet là một website bán hàng chuyên cung cấp các thiết bị cầm tay thông minh như điện thoại, tablet, …  Website cho phép người dùng có thể mua sản phẩm trực tiếp trên internet và thanh toán khi nhận sản phẩm hoặc thanh toán trực tuyến.

- Trang chủ hiển thị các khuyến mãi đang có, loại sản phẩm trong cửa hàng và các sản phẩm nổi bật (đánh giá cao, mua nhiều, giảm giá, …). Ngoài ra còn có các menu, có các chức năng tìm kiếm, lọc theo giá, đánh giá sản phẩm, ...

- Trang admin có các chức năng: đăng nhập, đăng xuất, xem thông báo, quản lý thông tin cá nhân, quản lý sản phẩm, loại sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, doanh thu và quản lý đánh giá, quản lý khuyến mãi, ...

- Các chức năng được đưa vào kiểm thử:

- Khách hàng

  - Đăng ký tài khoản.

  - Đăng nhập.

  - Tìm kiếm sản phẩm.

  - Thanh toán

  - Đánh giá sản phẩm.

  - Đặt hàng.

- Quản trị (Admin)

  - Thêm sản phẩm.

  - Thêm khuyến mãi.

  - Thêm sản phẩm vào khuyến mãi.

  - Duyệt đơn hàng.

## Bảng chú giải thuật ngữ

| STT | Thuật ngữ / Từ viết tắt | Định nghĩa / Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 1 | QTP | Quick Test Professional |

## Tài liệu tham khảo

- Giáo trình bài kiểm thử phần mềm của PGS.TS Trần Cao Đệ.

- Tài liệu mẫu kế hoạch kiểm thử phần mềm Ths Võ Huỳnh Trâm, khoa CNTT và TT, Đại học Cần Thơ.

# Chi tiết kế hoạch kiểm thử

## Các tính năng sẽ được kiểm thử

- Khách hàng

  - Đăng ký tài khoản.

  - Đăng nhập.

  - Tìm kiếm sản phẩm.

  - Thanh toán

  - Đánh giá sản phẩm.

  - Đặt hàng.

- Quản trị (Admin)

  - Thêm sản phẩm.

  - Thêm khuyến mãi.

  - Thêm sản phẩm vào khuyến mãi.

  - Duyệt đơn hàng.

## Các tính năng sẽ không được kiểm thử

- Giới thiệu: đây là chức năng đơn giản, không có xử lý phức tạp nên không cần thiết để kiểm thử.

- Loại sản phẩm: là chức năng giúp người dùng xem sản phẩm của website theo loại nên đây cũng là một chức năng đơn giản không cần kiểm thử.

- Liên hệ: là chức năng giúp người dùng liên hệ với công ty, là chức năng đơn giản nên không cần kiểm thử.

- Xem đánh giá: chức năng này không có dữ liệu nhập vào và xử lý đơn giản nên không kiểm thử.

- Quản lý loại sản phẩm: chức năng này xử lý đơn giản nên không kiểm thử.

- Quản lý đánh giá: chức năng này xử lý đơn giản nên không kiểm thử.

- Quản lý khách hàng: chức năng này xử lý đơn giản nên không kiểm thử.

- Quản lý doanh thu: chức năng này xử lý đơn giản và đang trong giai đoạn hoàn thành nên không kiểm thử.

## Cách tiếp cận

Kiểm thử bằng phương pháp kiểm thử hộp đen và Quick Test Pro nếu cần thiết. Tổ chức kiểm thử theo từng chức năng, mỗi chức năng được kiểm thử với các kịch bản kiểm thử và ghi nhận kết quả kiểm thử.

## Tiêu chí kiểm thử thành công / thất bại

- Tiêu chí kiểm thử thành công khi kết quả kiểm thử giống với kết quả mong muốn trước đó.

- Tiêu chí kiểm thử thất bại khi kết quả thực tế của kiểm thử khác với kết quả mong muốn hoặc không có kết quả.

## Tiêu chí đình chỉ và yêu cầu bắt đầu lại

Khi kiểm thử một chức năng có kết quả là một trang web rỗng, toàn code hoặc chờ đợi hơn 3 phút thì phải dừng việc kiểm thử, chờ sửa lỗi vào bắt đầu thực hiện lại chức năng đó và có thể phải kiểm thử một số chức năng liên quan.

## Sản phẩm bàn giao của kiểm thử

Các sản phẩm bàn giao sau giai đoạn kiểm thử bao gồm:

- Các tài liệu: kế hoạch kiểm thử, thiết kế kiểm thử, các trường hợp kiểm thử, các báo cáo kiểm thử của website bán hàng qua internet.

- Các dữ liệu kết nhập và kết xuất của các chức năng được kiểm thử.

# Quản lý kiểm thử

## Các hoạt động / công việc được lập kế hoạch; sự tiến hành kiểm thử

| STT | Các công việc | Các ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cài đặt công cụ kiểm thử QTP | Thời hạn: phải thực hiện trước khi tiền hành kiểm thử. |
| 2 | Soạn thảo các tài liệu kiểm thử | Tài nguyên sẵn có: phần mềm để kiểm thử. |
| 3 | Tiến hành kiểm thử | Tài nguyên sẵn có: phần mềm để kiểm thử và các test case được định nghĩa sẵn. |
| 4 | Báo cáo kết quả kiểm thử để tiến hành bàn giao |  |

## Môi trường

### Phần cứng

- Ram: 2GB trở lên.

- HDD: 500GB.

- Bộ xử lý: Core I3 trở lên.

- Cấu hình mạng: có kết nối Internet.

### Phần mềm

- MySQL 5 hoặc cao hơn.

- PHP 7.1.1 hoặc cao hơn

- Các trình duyệt Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Cốc Cốc.

- Xampp.

- Hệ điều hành: Windows, MacOS, Linux, …

## Trách nhiệm và quyền hạn

| STT | Công việc | Chịu trách nhiệm/ Quyền hạn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý quá trình kiểm thử. | Phạm Ngọc Long Phi |
| 2 | Chuẩn bị chương trình. |  |
| 3 | Chuẩn bị tài liệu. |  |
| 4 | Chứng kiến quá trình kiểm thử. |  |
| 5 | Kiểm tra kết quả kiểm thử. |  |
| 6 | Giải quyết các hiện tượng bất thường được phát hiện. |  |

## Giao tiếp giữa các nhóm liên quan

| STT | Thành viên | Email |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Ngọc Long Phi | phib1400781@student.ctu.edu.vn |

## Tài nguyên và sự cấp phát chúng

- Các công cụ hỗ trợ trong quá trình kiểm thử bao gồm: các trình duyệt, phần mềm mô phỏng server XAMPP.

- Công cụ hỗ trợ kiểm thử Quick Test Proessional (là phần mềm có trả phí) nên việc sử dụng bị hạn chế.

- Tài nguyên máy tính gồm máy tính cá nhân.

- Thời gian, không gian tự thống nhất và quyết định.

## Huấn luyện

## Kế hoạch, dự đoán và chi phí

| Tuần | Công việc | Dự đoán |
| --- | --- | --- |
| 15 | - Tiếp nhận, cài đặt sản phẩm để tiến hành kiểm thử. | - Thời gian: 1 ngày. - Công cụ sử dụng: Các trình duyệt đã đề cập ở mục 3.5. - Nhân sự: 1 người. |
|  | - Viết các test case, chạy thử các kịch bản cho sản phẩm. | - Thời gian: 4 ngày. - Công cụ sử dụng: Microsoft Excel. - Nhân sự: 1 người. |
|  | - Tổng hợp tài liệu kiểm thử. | - Thời gian: 2 ngày. - Công cụ sử dụng: Microsoft Word. - Nhân sự: 1 người. |

## Các rủi ro

| STT | Các rủi ro có thể xảy ra | Kế hoạch làm giảm bớt hoặc tránh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm QTP hết hạn. | Mỗi lần cài đặt chỉ cài trên một máy, khi hết hạn dùng thử thì cài đặt lại trên máy khác. |
| 2 | Chưa sử dụng thành thạo công cụ kiểm thử. | Tham khảo thêm các tài liệu liên quan trên các diễn đàn, các websites chuyên về các công cụ kiểm thử. |
| 3 | Lỗi hệ điều hành. | Chuẩn bị trước máy tính dự phòng để thay thế. |
| 4 | Thời gian kiểm thử thực tế dài hơn nhiều thời gian dự đoán. | Phân chia lại công việc. |